# PORTOSRIO DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PROCESSOS E INDICADORES

INSTRUMENTO NORMATIVO - CDRJ

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023.

Diretoria Responsável: DIRPRE	Gerência Responsável: GERPEP		Elaboração: GERPEP
Data de criação: 03/01/2023	Início da vigência: 19/01/2023	Próxima revisão: 19/01/2025	Validação: DIRPRE
Assunto: / Gerir Planejamento Estratégico		Código: 02.004	Versão: 3.0

GERIR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios e responsabilidades para a elaboração e acompanhamento do Planejamento Estratégico da PortosRio, de modo a garan r a implementação e resultados da estratégia corpora va.

2. ABRANGÊNCIA

Esta norma abrange todos os envolvidos no macroprocesso Planejamento Estratégico e, em geral, todas as áreas da PortosRio.

3. DEFINIÇÕES

Termo	Descrição
Análise SWOT	É uma ferramenta de gestão baseada na análise de ambiente no qual o negócio está inserido, acerca dos pontos fortes e fracos (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) de uma organização.
Balanced Scorecard (BSC)	O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta empresarial que traduz a missão e a estratégia da organização em um conjunto de medidas de desempenho para propiciar a formação de uma estrutura de medição estratégica e de um sistema de gestão eﬁciente.

Cadeia de Valor	Representa o conjunto de a vidades desempenhadas por uma organização desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e de venda até à fase de distribuição ﬁnal.
Direcionamento Estratégico	O Direcionamento Estratégico consubstancia, de maneira racional e sistema zada, a sua rota voltada para a atuação e catalisador do desenvolvimento econômico e social, mediante um conjunto de ações e estratégias.
Indicadores de Gestão	É a representação quan ta va dos obje vos estratégicos, de como será medido e acompanhado o sucesso de cada obje vo.
Inicia vas Estratégicas	São proposições de inicia vas desdobradas e organizadas na forma de projetos que fazem a PortosRio alcançar os resultados pretendidos.
Obje vos Estratégicos	São os resultados que a empresa pretende realizar.
Mapa Estratégico	É a representação visual da estratégia, mostrando como os seus obje vos relacionam-se entre si através de vínculos de Causa – Efeito. Em sua representação gráﬁca são traduzidos os obje vos que a empresa pretende alcançar.
Meta	É o que necessitamos fazer operacionalmente dentro do nível de desempenho esperado. Mede a taxa de cada indicador e o que necessita ser feito no dia a dia em cada área.
Missão	A missão é a razão de ser da empresa e serve para delimitar seu campo de atuação.
Negócio	É a abrangência de atuação da empresa.
Valores	São os princípios, ﬁlosoﬁas e crenças que expressam as caracterís cas de comportamento ou mostram o “caráter” da PortosRio.
Visão	A visão é a declaração responsável por nortear a empresa, e permite deﬁnir os obje vos de médio e longo prazo da organização.

4. POLÍTICAS

  1. Lei 13.303/2016, Art. 23 (Estratégia a longo prazo): Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
  2. Plano Nacional de Logís ca - PNL: Instrumento dinâmico de planejamento de transportes, que contribui para o desenvolvimento de análises especíﬁcas e a tomada de decisões estratégicas não só por parte do Poder Público, mas de toda a sociedade.
  3. Plano Mestre: Instrumento de planejamento que orienta a decisões de inves mento, público e privado, na infraestrutura dos complexos portuários e também em relação a ações estratégicas a serem deﬁnidas para os diferentes temas que envolvem a dinâmica portuária, com destaque para gestão portuária, meio ambiente, melhorias operacionais e interação porto-cidade.
  4. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário - PDZ: Instrumento de planejamento da Autoridade Portuária que contempla as estratégias e ações para a expansão e o desenvolvimento integrado, ordenado e sustentável das áreas e instalações dos Portos da PortosRio.

5. DIRETRIZES

  1. Seguir as diretrizes e norma vos dos órgãos superiores: Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, e a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST.
  2. Programar reuniões de alinhamento com a Diretoria, Superintendências e Gerências, visando realizar workshop para Implantação e elaboração do Planejamento Estratégico.
  3. Deﬁnir Missão, Visão e Valores.
  4. Deﬁnir obje vos Estratégicos.
  5. Deﬁnir a análise do ambiente interno e externo (análise SWOT).
  6. Atualizar, anualmente, a apresentação da estratégia de longo prazo com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos, conforme Art. 23 inciso II da Lei 13.303/2016.
    1. A Diretoria deverá apresentar o documento do item 5.6, até a úl ma reunião ordinária do Conselho de Administração, em cada exercício.
  1. Deﬁnir indicadores e metas.
  2. Deﬁnir e estruturar as inicia vas e os projetos estratégicos.
  3. Consolidar o Planejamento Estratégico e encaminhar para a Diretoria Execu va - DIREXE.
  4. Enviar o Planejamento Estratégico para aprovação do Conselho de Administração - CONSAD.
  5. Aprovado pelo CONSAD, dar ampla divulgação do Planejamento Estratégico a toda estrutura organizacional.
  6. Acompanhar a evolução da execução dos projetos e ações, bem como da manutenção das metas e obje vos estratégicos, para que o planejamento seja condizente com a estratégia da empresa.
  7. Consolidar e divulgar, trimestralmente, relatório da análise de execução dos indicadores e dos projetos do Planejamento Estratégico.
  8. Realizar, periodicamente, a apresentação do andamento do Planejamento Estratégico aos Colegiados, possibilitando correções de rumo e a tomada de decisão para que os obje vos estratégicos sejam alcançados.
  9. Promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados da execução do Planejamento Estratégico, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, conforme Art. 23 § 2º da Lei nº 13.303/2016.
    1. Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o item 5.15 as informações de natureza estratégica, cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da PortosRio.

6. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

  1. Conselho de Administração: Aprovar e acompanhar o planejamento Estratégico, bem como promover, anualmente, análise de atendimento das metas e resultados na execução da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas.
  2. Diretoria Execu va: Par cipar da elaboração, atualização, divulgação e monitoramento do Planejamento Estratégico no âmbito de sua diretoria.
  3. Superintendência de Gestão Estratégica: Coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico corpora vo da empresa e controlar sua execução.
  4. Superintendências e Gerências:
    1. Manter atualizada suas informações de projetos e dados dos indicadores, com análise técnica sobre o comportamento e desempenho dos seus resultados
    2. Prestar informações consubstanciadas, em tempo hábil, para elaboração e/ou atualização dos relatórios de acompanhamento.
  1. Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos: Deﬁnir a metodologia e coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico, bem como controlar a sua execução.
  2. Gerência de Processos e Indicadores: Apurar e acompanhar, mensalmente, os indicadores estratégicos.
  3. Assessoria de Comunicação Social: Comunicar e divulgar o Planejamento Estratégico.

7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

7.1. Planejamento Estratégico: Intraport/Ins tucional/Planejamento Estratégico

8. NOTAS EXPLICATIVAS

8.1. Este Instrumento Norma vo foi aprovado na 2578ª reunião, da Diretoria Execu va, realizada em 19/01/2023.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Rangel De Mello, Gerente - Subs tuto, em 01/02/2023, às 11:53, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Milene Salles De Oliveira, Gerente - Subs tuto, em 01/02/2023, às 12:03, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 6777730 e o código CRC 80237BA8.

Referência: Processo nº 50905.000033/2023-39	SEI nº 6777730

Rua Dom Gerardo 35, 10º andar - Edi cio Sede - Bairro Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br