ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DE NITERÓI

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis às dez horas, foi realizada em formato híbrido (por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e presencial no Porto de Niterói - Avenida Feliciano Sodré, 215, Niterói, RJ), a Vigésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Autoridade Portuária de Niterói, sob a presidência de Julio Cesar de Sousa Dias, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a participação dos seguintes representantes:

Poder Público: Domenico Accetta (suplente) - Ministério de Portos e Aeroportos, Ciro Augusto Castilho Silva (titular) - Receita Federal e Valdinei Pinheiro Villar (suplente) - Município;

Classe Empresarial: Kleber Masset Borges (titular) – ABTRA e Laury Pereira Barcellos (titular) – AEB;

Trabalhadores Portuários: Itacolomi Abreu dos Santos (titular) – FNP, Sergio Magalhães Giannetto (suplente) - FNP e Marcelo Dias (suplente) - FNE; e

Convidados: Marlon Figueiredo – Gerente do Porto de Niterói, Maria de Lurdes dos Santos – PortosRio, Jaqueline Nesi – VIGIAGRO, Priscilla Palhano – Secretaria Naval e da Pesca da SEDEN - Prefeitura de Niterói, Heitor Ciuffo – Estaleiro Mauá, Alessandra Jorge, Cintia Coutinho e Rafael Ferreira - representantes da Nitport/Nitshore.

Item 1 – EXPEDIENTE:

Subitem 1.1 – Aprovação da Ata da 26ª Reunião Ordinária, de 13/11/2025. O Colegiado aprovou, por unanimidade, a referida ata e autorizou sua publicação no site da PortosRio.

Subitem 1.2 – Posse de conselheiros.
Foram formalizadas as reconduções dos representantes relacionados abaixo, para mandato de 2 (dois) anos. Os respectivos termos de posse serão encaminhados por correio eletrônico aos interessados, para assinatura e posterior devolução, a fim de compor o arquivo deste Colegiado.
Representantes da Federação Nacional dos Portuários: Itacolomi Abreu dos Santos (titular) e Sérgio Magalhães Giannetto (suplente), conforme Portaria nº 404, publicada no Diário Oficial da União em 10/07/2025.
O Presidente informou sobre o término do mandato dos representantes da VIGIAGRO e solicitou à Sra. Jaqueline providências junto à Vigilância para a indicação de novos membros, registrando que será enviado e-mail para formalizar a solicitação. A Sra. Jaqueline informou que procederá as verificações necessárias.

Item 2 – ORDEM DO DIA:

Subitem 2.1 – Atualização sobre as ações de melhoria da acessibilidade aquaviária dos serviços de dragagem.

O conselheiro Villar informou que a dragagem segue dentro do cronograma, com aproximadamente 90% de execução, e que os trabalhos estão sendo realizados em conjunto com a Marinha do Brasil visando ao aceite definitivo da Categoria A, incluindo alinhamentos relacionados à batimetria e às embarcações. Destacou, ainda, que o projeto se encontra na fase final da primeira etapa.

Subitem 2.2 - Atualização sobre o processo licitatório para os serviços de retirada de cascos soçobrados na área de interesse.
O conselheiro Villar informou que as ações relativas aos cascos soçobrados tiveram como base o relatório da Capitania, elaborado a partir de estudo da Marinha do Brasil, que mapeou e localizou previamente os cascos existentes. Informou, ainda, que o escopo da licitação já foi concluído, encontrando-se o Termo de Referência em fase final, seguindo para elaboração orçamentária e posterior publicação do edital.
Por fim, ressaltou que o trabalho desenvolvido pela Prefeitura se baseia exclusivamente no estudo da Marinha do Brasil, no qual o casco da Chaparral não está incluído.
O conselheiro Domenico destacou a necessidade de levantamento das coordenadas geográficas para posterior encaminhamento das informações à Prefeitura.

Subitem 2.3 – Atualização das tratativas relativas à dragagem - Fase 2.
A Sra. Priscilla informou que a Fase 2 da dragagem constitui meta anual pactuada pela Prefeitura e pela SEDEN, com o objetivo de avançar com o projeto técnico dessa etapa.
Registrou-se que a documentação disponível já foi submetida ao Ministério para inclusão da Fase 2 no PAC, restando como pendência principal a apresentação do projeto executivo, que será encaminhado assim que concluído. Destacou-se, ainda, que a Fase 1 também foi submetida ao PAC, tendo em vista que ainda não se encontra totalmente concluída, incluindo a retirada de cascos soçobrados.
Ressaltou-se que a inserção do projeto no PAC tem como principal objetivo a obtenção de apoio institucional em âmbito federal, necessário para a condução de etapas que envolvem áreas e órgãos federais, como abertura de canal, intervenções viárias e articulações com agências de transporte, conferindo maior celeridade às tratativas. Quanto à última pendência técnica, relativa ao estudo de sondagem do INPH, foi mencionado o contato com a Universidade Federal Fluminense (UFF), que, por meio de convênio existente com o Município, poderá executar os estudos necessários, condicionados à apresentação do escopo técnico para estimativa de custos e formalização do projeto.

Subitem 2.4 – Atualização sobre os estudos e projetos referentes à derrocagem (Laje do Pampo).

O conselheiro Domenico sugeriu que os empresários desenvolvam um projeto estruturado, incluindo um estudo técnico, a ser posteriormente doado à Prefeitura ou, se necessário, à PortosRio.

O gerente do Porto de Niterói, Marlon, informou que a remoção da laje do Pampo consta no planejamento estratégico da PortosRio para 2026, sendo o único projeto previsto para o Porto de Niterói.

O conselheiro Villar manifestou concordância com a sugestão apresentada pelo conselheiro Domenico e ressaltou que terceiros já estão utilizando a licença ambiental da Prefeitura, alertando que, na ausência de medidas estratégicas, a disponibilidade das licenças poderá se esgotar rapidamente, em virtude da crescente demanda.

Subitem 2.5 – Apresentação do fechamento da movimentação e da operação portuária referente ao exercício de 2025 do Porto de Niterói. Registrou-se que a apresentação será realizada na próxima reunião.

Subitem 2.6 – Planejamento da PortosRio para o exercício de 2026.
O superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios, Eduardo Miguez, informou que o plano de negócios foi aprovado pelo CONSAD e abrange principalmente áreas de arrendamento e sessões onerosas nos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí, além de algumas áreas identificadas no Porto de Angra. Em relação ao Porto de Niterói, informou que não há previsão de implementação para o ano de 2026, em razão das limitações decorrentes do calendário eleitoral.

O Presidente destacou que a PortosRio administra cinco portos e mencionou os desafios enfrentados, ressaltando que o Porto de Niterói possui características diferenciadas, especialmente por sua atuação offshore e proximidade com estaleiros. Enfatizou que um planejamento adequado e um olhar diferenciado para o porto favorecerão a indústria naval regional e o desenvolvimento nacional, reconhecendo a importância de um acompanhamento criterioso das atividades específicas do Porto de Niterói.

Item 3 – ASSUNTOS GERAIS. Não houve manifestações ou informes a serem registrados neste item.

Encerramento dos Trabalhos. Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos participantes e declarou encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos, solicitando a lavratura da ata.

(assinado eletronicamente)
Julio Cesar de Sousa Dias
Presidente
Conselho de Autoridade Portuária de Niterói

(assinado eletronicamente)
Danielle Lima Guimarães Oliveira
Assistente Sênior de Órgãos Colegiados